Acompanhamento do Sistema de Bem Estar Social – 2008/1575
Plano do Projeto
Sumário

[Orientações para o preenchimento deste documento:
- Este modelo deve ser utilizado para o planejamento de projetos considerados NÃO simplificados. Consulte o Escritório de Projetos para receber orientações sobre a classificação do projeto na organização.
- Em todos os itens que não necessitarem ser preenchidos para um projeto específico, colocar apenas uma frase semelhante a “Não se aplica”, “Não identificado”, etc.;
- Textos entre [] e em itálico são explicativos e podem ser excluídos.
- Textos entre <> devem ser substituídos por alguma informação do projeto.]

Introdução

  1. Objetivo do Documento

Este documento tem como objetivo orientar o desenvolvimento do P2008/1575 – Reestruturar Sistema de Controle do Bem Estar Social, com relação às atividades de planejamento e controle durante todo o ciclo de vida do projeto. Identifica as metas a serem atingidas e fornece um balizamento geral das atividades de gerenciamento para atingir a qualidade esperada para os produtos a serem gerados por este projeto.

  1. Referências
Cronograma no Primavera: STI Gerência de Projetos da Superintendência de Tecnologia da Informação/PROG_ATENAS/P-2008/1575 Reestruturar Sistema de Controle do Bem Estar Social.

Gerência de configuração no StarTeam na pasta ATENAS – P2008-1575-Bem-Estar Social.

O Projeto foi cadastrado no Girassol como 2008/1575 – Reestruturar Sistema de Controle do Bem Estar Social (ATENAS).

Resumo Executivo

  1. Nome do Projeto
P2008-1575 - Acompanhamento do Bem Estar Social

  1. Objetivos do projeto
Desenvolver o novo sistema Bem Estar Social da Companhia em plataforma WEB .

  1. Justificativas

- Atender o programa Atenas II
- Seguir a plataforma padrão adotada pela Copel

  1. Líder do Projeto
Rosane Aparecida Dias Ribeiro

  1. Patrocinador
Diretoria de Finanças

  1. Principais Produtos do Projeto
Vide item 4.2 – Planejamento do Escopo

  1. Estimativas do Projeto
Prazo: [Data prevista de término do projeto. Preencher com o valor final do item 4.3 – Planejamento do Tempo]
Custo: R$ nn.nnn,00 ([valor por extenso]). [Preencher com o valor final do item 4.5 – Planejamento dos Custos]

  1. Resumo das Suposições e Restrições

Vide item 3 Premissas e Restrições Para a Execução do Projeto

  1. Principais Riscos
Vide item 4.8 - Planejamento dos Riscos

  1. Observação
[Preencher com alguma informação importante para o executivo, não mencionada nos itens acima]

Premissas e Restrições Para a Execução do Projeto

- O cronograma do projeto será elaborado seguindo as disciplinas do Programa de Pós-Graduação Atenas.
- Disponibilidade da infra-estrutura para desenvolver e implantar o aplicativo.

Planejamento do projeto

  1. Periodicidade de revisão deste Plano
A cada passagem dos marcos de controle ou alteração de escopo.

  1. Planejamento do escopo

Os produtos principais são os seguintes:

Análise de requisitos;
- Relatórios de acompanhamento do projeto ;
- Relatório de encerramento;
- Cronograma atualizado no Primavera;
- Análise de impacto;
- Modelagem da solução;
- Modelo atual;
- Modelo proposto;
- Arquitetura;
- Especificação de dados;
- Modelagem da interface
- Conversão de dados preventivo e detectivo;
- Plano de implantação e retorno;
- Plano e casos de testes;
- Termo de aceitação dos testes;
- Ajuda online;
- Produto definitivo, testado em produção e pronto para ser liberado para os usuários, juntamente com toda a sua documentação ao final da fase de transição;

- O WBS completo deste projeto foi definido diretamente no Primavera, no projeto 2008/1575–Bem Estar Social.
- Solicitações de novos requisitos, ou de alterações dos requisitos existentes, pelos usuários, podem representar alteração de escopo do projeto, portanto, estarão sujeitos a análise de escopo e eventuais alterações de custo provenientes desta alteração.
- O escopo do projeto será reavaliado a cada solicitação de alteração dos requisitos do projeto.
- Mudanças de escopo que não tiverem sido previstas deverão passar pela aprovação do gerente da área SRH/DACP através de um relatório onde constam os impactos de custo e de tempo da alteração;
- O responsável pela gerência de escopo deste projeto é o Alessandro Rogério B. Silvestre

  1. Planejamento do tempo

- Planejamento do tempo foi feito diretamente no Primavera. O nome do projeto a ser cadastrado nesta ferramenta será “P-2008/1575 Reestruturar Sistema de Controle do Bem Estar Social”;
- O planejamento do tempo será revisado e atualizado mensalmente e a cada alteração de escopo ou alteração de requisito.

  1. Planejamento dos recursos humanos

    1. Estrutura Organizacional do Projeto

FUNÇÃO	Nome do Profissional	Área	Ramal	Observação
Líder do Projeto	Rosane Aparecida Dias Ribeiro	VSCO	5817
Analista de Negócios	Alessandro Rogério B. Silvestre	VARC	4461
Analista de Sistemas	Valdenir Daniel Cavalheiro	VSCG	4477
Analista de Sistemas	Rosane Aparecida Dias Ribeira	VSCO	5817

    1. Interfaces Externas à Equipe do Projeto

FUNÇÃO	Nome do Profissional	Área	Ramal	Observação
Patrocinador Geral do Projeto
Patrocinador de TI
Cliente Principal	Julio Cesar P. Ribeiro e Silvia Cristina da Silva Cunha	DACP	5355 / 3276

    1. Plano de Gerenciamento dos Recursos

Caso seja necessário a participação de outras pessoas das equipes da TI, a participação de cada um neste projeto será negociada com o líder de cada equipe. Havendo divergências de opiniões, a questão será levada para o gerente da área.

  1. Planejamento dos custos

- Estimativas:
- homens-hora de profissionais da COPEL correspondendo a R$ .
- Custo total do projeto: R$ .

  1. Planejamento da qualidade

- Através de relatórios de acompanhamento mensais, elaborados pelo líder do projeto e apresentado às partes interessadas.
- O produto final será avaliado pelo cliente principal no ambiente de homologação. Se os requisitos acordados tiverem sido atendidos a contento, o cliente enviará o termo de aceitação dos testes, e então o aplicativo poderá ser implantado no ambiente de produção.
- A qualidade do projeto será avaliada ao final de cada fase do projeto, momento em que será feita uma avaliação da qualidade dos produtos gerados naquela fase.

  1. Planejamento da comunicação

- Serão produzidos relatórios mensais de acompanhamento a serem enviados para o cliente principal e líder do programa Atenas 2, contendo as atividades relativa ao projeto ocorridas durante o mês;
- Reuniões mensais com os envolvidos no projeto para acompanhamento das atividades e esclarecimento de dúvidas referentes ao projeto;
- As atividades do projeto serão criadas no Girassol para conhecimento da gerência do envolvimento da equipe no projeto.

  1. Planejamento dos riscos
- Ao ser identificada a ocorrência de um risco, este deverá ser reportado para os gerentes das áreas responsáveis SRH/DACP e executadas as ações previstas para os casos específicos;
- Ao ocorrer um risco não previsto no planejamento, deverá ser feita uma reunião com as áreas SRH/DACP e STI para avaliar os impactos e definir as ações necessárias e as respectivas conseqüências;
- O responsável pelo gerenciamento dos riscos deste projeto será o líder do projeto;
- A tabela abaixo mostra a relação dos riscos do projeto:

Risco	Probabilidade	Impacto	P X I	Ação
Ausência da participação do cliente	0,6	8	4,8	Envolver o Analista de Negócios e o Líder do Programa Atenas para atuar junto ao cliente no sentido de demonstrar a importância de sua participação no projeto.
Mudanças contínuas dos objetivos e escopo do projeto	0,8	8	6,4	Acompanhamento rígido das necessidades do cliente e demonstração clara dos impactos das mudanças contínuas no desenvolvimento do projeto
Mudanças contínuas dos requisitos	0,8	8	6,4	Acompanhamento rígido das necessidades do cliente e demonstração clara dos impactos das mudanças contínuas no desenvolvimento do projeto
Conflitos em cliente e organização desenvolvedora	0,4	8	3,2	Envolver o Analista de Negócios e o Líder do Programa Atenas para atuar junto ao cliente equipe desenvolvedora no sentido de chegar a um consenso
Equipe de desenvolvimento não familiarizada com a metodologia de desenvolvimento e ferramentas	0,7	7	4,9	Pós-graduação nas ferramentas que serão utilizadas no projeto. / Envolver pessoas que tenham maior conhecimento na metodologia e ferramentas para acompanhar e revisar os produtos gerados
Necessidade de interfaces com outros sistemas	0,8	9	7,2	Negociar previamente as formas de integração com as respectivas equipes envolvidas
Infra-estrutura necessária ao projeto não disponibilizada	0,4	8	3,2	Acompanhar junto a equipe responsável pela infra-estrutura como está a disponibilização da mesma
Descontinuidade do projeto	0,3	9	2,7	Tentar manter a viabilidade do projeto
Profissionais envolvidos participando de outros projetos ou atividades com prioridade mais alta	0,8	8	6,4	Negociar novos horários de trabalho junto a gerência

  1. Planejamento das contratações

Não se aplica

Encerramento do projeto

- O projeto estará encerrado a partir do aceite dos produtos feita oficialmente pelo cliente final.
- Será gerado o relatório de encerramento do Processo de Gerenciamento de Projeto da Garantia da Qualidade.

Planejamento da Avaliação de Sucesso do Produto do Projeto
O sucesso do produto do projeto será considerado a partir do aceite do aplicativo pelo cliente final.

Monitoração e controle do projeto (gerenciamento do projeto)
Este item será atualizado com as alterações em cada elemento do projeto durante as fases do ciclo de vida do projeto. O objetivo é manter um histórico atualizado dos acontecimentos.

  1. Gerenciamento do escopo
[Descrever cada alteração no escopo do projeto, a data em que foi solicitada, o motivo que resultou a alteração (objetivo e as justificativas), o responsável pela solicitação e as conseqüências da alteração em termos de mudança nos outros elementos do projeto (tempo, custo, etc.)].

  1. Gerenciamento do tempo
[Descrever cada alteração de tempo do projeto, a data em que ocorreu, o motivo que resultou a alteração (objetivo e as justificativas), o responsável pela alteração e as conseqüências da alteração em termos de mudança nos outros elementos do projeto (custo, recursos, etc.)]

  1. Gerenciamento dos recursos humanos
[Descrever cada alteração dos recursos alocados ao projeto, a data em que ocorreu, o motivo que resultou a alteração (objetivo e as justificativas), o responsável pela alteração e as conseqüências da alteração em termos de mudança nos outros elementos do projeto (tempo, custo, etc.)]

  1. Gerenciamento dos custos
[Descrever cada alteração dos custos do projeto, a data em que ocorreu, o motivo que resultou a alteração (objetivo e as justificativas), o responsável pela alteração e as conseqüências da alteração em termos de mudança nos outros elementos do projeto (tempo, qualidade, etc.). É importante observar que não se fazem alterações diretas nos custos do projetos, a não ser nos casos de corte de orçamento. Normalmente os custos são influenciados por alterações nos outros elementos.]

  1. Gerenciamento da qualidade
[Descrever cada alteração da qualidade do projeto, a data em que ocorreu, o motivo que resultou a alteração (objetivo e as justificativas), o responsável pela alteração e as conseqüências da alteração em termos de mudança nos outros elementos do projeto (tempo, custo, recursos, etc.).]

  1. Gerenciamento da comunicação
[Descrever cada alteração necessária nos procedimentos de comunicação do projeto, a data em que ocorreu, o motivo que resultou a alteração (objetivo e as justificativas), o responsável pela alteração e as conseqüências da alteração em termos de mudança nos outros elementos do projeto (tempo, custo, recursos, etc.).]

  1. Gerenciamento dos riscos
[Descrever cada alteração necessária nos riscos do projeto, bem como as ações implementadas na ocorrência de cada risco. Identificar os fatos que ocasionaram transtornos ao projeto e que não foram definidos como riscos, salientando os motivos pelos quais eles não puderam ser previstos. Incluir a data em que o risco ocorreu ou que o plano de riscos foi alterado, o motivo que resultou na sua ocorrência ou na alteração do plano (objetivo e as justificativas), o responsável pela ocorrência ou alteração do plano e as conseqüências da ocorrência ou da alteração em termos de mudança nos outros elementos do projeto (tempo, custo, recursos, etc.).]

  1. Gerenciamento das contratações
[Descrever cada alteração necessárias no plano de contratações do projeto, a data em que ocorreu, o motivo que resultou a alteração (objetivo e as justificativas), o responsável pela alteração e as conseqüências da alteração em termos de mudança nos outros elementos do projeto (tempo, custo, recursos, etc.).]